## Slide 1
SALON POS SYSTEM
サロン専用 POSシステム
導入提案
自社開発による業務効率化とコスト削減
2026年7月

## Slide 2
現状の課題
年間維持費
420万円
70店舗 × 5,000円 × 12ヶ月
5年累計 → 2,100万円
（現行保守費ベース）
▶ 20年前のPOSシステム（VitaminC）を継続使用中
▶ 保守費：5,000円/店舗/月 × 70店舗 = 月35万円
▶ 旧システムによる業務非効率・機能不足
▶ モバイル・クラウド非対応
▶ サポート終了リスク（廃業・セキュリティ脆弱性）

## Slide 3
提案概要
自社開発POSシステム — 概要
目的
現行システムの完全リプレイス
対象
グループ全70店舗
開発方式
Flutter（iOS/Android/タブレット）
データ管理
オフライン対応＋クラウド同期
社内エンジニアによる開発 → 外注費ゼロ・迅速な改修対応・完全カスタマイズ

## Slide 4
主要機能（案）
POS・会計
会計/レシート印刷 クーポン・割引管理
予約・スケジュール
顧客予約/スタッフシフト リマインド通知
顧客管理
来店履歴/施術メモ ポイント・VIP管理
在庫管理
商品・薬剤の在庫追跡 発注アラート
売上レポート
日次・月次・店舗別分析 本部一括確認
スタッフ管理
権限設定/勤怠記録 コミッション計算

## Slide 5
コスト比較 — 現行 vs 新システム
現行システム（VitaminC）
月額保守費
350,000円
年間コスト
4,200,000円
5年累計
21,000,000円
VS
新システム（自社開発）
開発費
一度のみ（要見積）
月額費用
サーバー代のみ
回収期間
2〜3年で回収見込
長期的に年間350万円以上のコスト削減ポテンシャル

## Slide 6
開発スケジュール（案）
フェーズ 1
1〜2ヶ月
要件定義・UI設計
フェーズ 2
3〜5ヶ月
コア機能開発（POS・会計機能）
フェーズ 3
6〜7ヶ月
予約・顧客管理機能の開発
フェーズ 4
8ヶ月
テスト店舗での試験導入（1〜2店舗）
フェーズ 5
9〜12ヶ月
全70店舗への順次展開

## Slide 7
本日の打ち合わせ — 確認したいこと
■ 業務フロー
▶ 1日の業務の流れ（来店〜退店）
▶ 紙・Excelで管理していることは？
■ 現行システムの不満
▶ VitaminCで一番困っていることは？
▶ 欲しいのに今できない機能は？
■ 優先機能・規模
▶ まず使いたい機能のTOP3は？
▶ 試験導入できる店舗はある？
■ 意思決定・予算
▶ 導入決定権のある方は誰ですか？
▶ 導入希望時期・予算感は？
※ 詳細は別紙「要件ヒアリングシート」を使用

## Slide 8
まとめ
✓ 年間 420万円 のコスト削減ポテンシャル
✓ 70店舗に最適化した専用システム
✓ 社内開発で迅速対応・カスタマイズ自由
次のステップ
01
要件ヒアリング（本日）
02
要件定義書の作成（1週間以内）
03
プロトタイプ提示（1ヶ月以内）